### Modelo de Trabajo: Combinando Scrum y UWE

Aquí tienes un plan paso a paso sobre cómo integrar ambos en tu proyecto de grado:

#### Fase 1: Planificación y Diseño Inicial (Sprint 0)

Antes de empezar a escribir código, realizas un "Sprint Cero". El objetivo de este sprint no es producir software funcional, sino crear la base del diseño y la planificación.

- Crear el Product Backlog (Artefacto de Scrum):

  - Crea la lista completa de todas las funcionalidades y módulos que hemos discutido (ej. "Registro de Usuario", "Crear nuevo Cliente", "Ver ficha de Cliente", "Crear nuevo Proyecto", "Asignar tareas a un proyecto", etc.). Esta será tu lista de tareas maestra para todo el proyecto.

- Realizar el Modelado UWE de Alto Nivel:

  - Modelo de Requisitos (Casos de Uso): Dibuja el Diagrama de Casos de Uso para tener una visión completa del alcance del sistema.

  - Modelo Conceptual (Diagrama de Clases): Dibuja la primera versión del Diagrama de Clases. Este es el esqueleto de tu sistema y tu base de datos.

  - Modelo de Navegación (Básico): Dibuja un Diagrama de Navegación general que muestre las principales "páginas" y cómo se conectan entre sí.

Al final de esta fase, tienes un plan claro (Product Backlog) y un diseño arquitectónico inicial (modelos UWE).

#### Fase 2: Sprints de Desarrollo (Ciclos Iterativos)

Ahora comienzas los Sprints de desarrollo reales (ej. de 2 o 3 semanas cada uno). En cada Sprint, repites el siguiente ciclo:

- Sprint Planning (Planificación del Sprint):

  - Eliges un conjunto de funcionalidades del Product Backlog que desarrollarás en este Sprint. Por ejemplo, para el Sprint 1, podrías elegir: "Iniciar Sesión", "Crear nuevo Cliente" y "Ver lista de Clientes".

- Modelado UWE Detallado (Para las tareas del Sprint):

  - Ahora, y solo para las funcionalidades que elegiste, creas o refinas los modelos de UWE más detallados.

  - Modelo de Presentación: Diseñas el wireframe o la estructura de las interfaces para las vistas de "Login", "Formulario de Cliente" y "Lista de Clientes".

  - Modelado de Comportamiento (UML): Si es necesario, creas un Diagrama de Secuencia para detallar cómo funciona el proceso de "Guardar Cliente" internamente.

- Desarrollo y Pruebas (El "trabajo duro"):

  - Con los modelos detallados como guía, escribes el código (backend y frontend) para implementar las funcionalidades del Sprint.

  - Realizas las pruebas para asegurar que lo que construiste funciona como se esperaba.

- Sprint Review (Revisión del Sprint):

  - Al final del Sprint, tienes un incremento de software funcional. Por ejemplo, un sistema donde ya puedes iniciar sesión, agregar clientes y verlos en una lista.

  - Este es el momento perfecto para mostrar el avance a tu tutor.

- Sprint Retrospective (Retrospectiva):

  - Reflexionas sobre qué salió bien y qué podrías mejorar en tu proceso para el siguiente Sprint.

Luego, repites el ciclo para el Sprint 2, donde podrías tomar las tareas de "Ver Ficha de Cliente" y "Editar Cliente", creando sus respectivos modelos de presentación y secuencia antes de programar.

### Resumen de los Beneficios de este Enfoque Híbrido

✅ Diseño Sólido (Gracias a UWE): No empiezas a programar a ciegas. Tienes un diseño robusto y bien pensado que guía tu desarrollo y minimiza la necesidad de grandes cambios estructurales más adelante.

✅ Proceso Ágil (Gracias a Scrum): Trabajas de forma ordenada, enfocada y flexible. Entregas valor de forma constante y puedes adaptar tu plan si surge algún imprevisto o una mejor idea.

✅ Documentación Ideal para la Tesis: En tu documento final, puedes dedicar un capítulo al diseño (mostrando tus modelos UWE/UML) y otro al proceso de desarrollo (explicando cómo trabajaste en Sprints y qué construiste en cada uno).

Esta combinación es profesional, moderna y muy completa, demostrando tu dominio tanto en el diseño de software como en la gestión de proyectos. ¡Es un excelente enfoque para tu tesis!